**FICHA DE ITERAÇÃO**

|  |  |
| --- | --- |
| Equipe: | Mafia Digital |
| Nº da Iteração: | 2 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **USER STORIES ENVOLVIDAS** | |  |
| 1 | Estrutura básica do site | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TAREFAS SELECIONADAS** | |  |
| Nº | Descrição das Tarefas | |
| 1 | Clonar o layout do IFPE | |
| 2 | Fazer o menu dropdown | |
| 3 | Integrar o menu e o layout | |
| 4 | Testar o menu e o layout | |
| 5 | Verificar o código | |
| 6 | Colocar a página no repositório | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PARES E TAREFAS ATRIBUIDAS** | |  | Tarefas |
| Nº | Nomes dos pares | | **Tarefas atribuídas** |
| 1 | Adauto | | 1 e 6 |
| 2 | Mateus e Beatriz | | 2 |
| 3 | Bruno e Raíssa | | 3 |
| 4 | Pedro e Vandryelle | | 4 e 5 |

**OBSERVAÇÕES DE ANDAMENTO DA ITERAÇÃO**

|  |  |
| --- | --- |
| Nº | Descrição |
| 1 | Clonar o layout do IFPE – fazer até o dia 12/12 |
| 2 | Fazer o menu dropdown – fazer até o dia 14/12 |
| 3 | Integrar o menu e o layout – fazer até o dia 15/12 |
| 4 | Testar o menu e o layout – fazer até o dia 16/12 |
| 5 | Verificar o código – fazer até o dia 17/12 |
| 6 | Colocar a página no repositório – fazer até o dia 12/12 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |