**FICHA DE ITERAÇÃO**

|  |  |
| --- | --- |
| Equipe: | Mafia Digital |
| Nº da Iteração: | 4 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **USER STORIES ENVOLVIDAS** | |  |
| 1 | Modificar a estrutura básica do site | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TAREFAS SELECIONADAS** | |  |
| Nº | Descrição das Tarefas | |
| 8 | Arrumar o menu dropdown (Aprimoramento) | |
| 10 | Usar tags do html5 (roda pé e cabeçalho) | |
| 11 | Testar o menu e o layout | |
| 12 | Verificar o código do menu | |
| 13 | Implementar vídeos na página | |
| 14 | Colocar as informações do CELLE na página de contato | |
| 15 | Testar e verificar o código | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PARES E TAREFAS ATRIBUIDAS** | |  | | Tarefas |
| Nº | Nomes dos pares | | **Tarefas atribuídas** | |
| 1 | Adauto e Beatriz | | 8 e 13 | |
| 2 | Mateus e Bruno | | 10 e 15 | |
| 3 | Pedro e Raíssa | | 11, 12 e 14 | |
| 4 |  | |  | |

**OBSERVAÇÕES DE ANDAMENTO DA ITERAÇÃO**

|  |  |
| --- | --- |
| Nº | Descrição |
| 8 | Arrumar o menu dropdown (Aprimoramento) – fazer até o dia 19/01 |
| 10 | Usar tags do html5 (roda pé e cabeçalho) – fazer até o dia 16/01 |
| 11 | Testar o menu e o layout – fazer até o dia 19/01 |
| 12 | Verificar o código– fazer até o dia 19/01 |
| 13 | Implementar vídeos na página – fazer até o dia 19/01 |
| 14 | Colocar as informações do CELLE na página de contato – fazer até o dia 16/01 |
| 15 | Testar e verificar o código – fazer até o dia 21 /01 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |